# 采购服务需求

# 一、引言

## 1.1 编写目的

本文档为大连海关采购需求说明书，为了有助于海关部门更加高效地进行作业，旨在详细的描述我部各项需求内容，让项目决策者、系统规划人员及资源方能够通过阅读本文档了解项目背景、建设目标、建设需求与使用需求。

# 二、业务概述

## 2.1 项目概述

本项目是一个基于人工智能的情报收集与分析管理的服务项目，系统涵盖了从情报获取到分析报告、海关人员对报告的管理以及知识库的管理等多个关键领域，旨在为海关的情报数据管理提供全面解决方案。

# 三、项目需求描述

此次项目需求共分为四大块（需求分析和功能设计、流程搭建、部署与培训、功能维护）。

## 3.1 需求分析和服务功能设计

#### 3.1.1需求内容

1.海关工作人员在使用该系统时，可对用户进行管理。如用户初始化，用户注册、登录，用户审核，用户行为跟踪等等。

2.海关工作人员在使用该系统时，可设置关注的情报范围。

3.海关工作人员在使用该系统时，可该系统基于设置关注的情报范围，充分利用人工智能的能力，自动完成如下功能：收集最新的国际资讯，检索相关的情报源，匹配情报范围筛选线索信息，基于筛选的线索信息补全权威的资讯信息，基于该资讯信息进行风险分析并给出处置建议，并形成相关的报告。

4.海关工作人员使用该系统时，随时查看自动生成的分析报告，进行筛选查询、下载、修改确认、上传知识库等操作，对报告进行管理。

5.海关工作人员使用该系统提供的知识库功能，管理相关报告，进行报告的筛选查看、下载、修改、上传等操作，进行知识库的管理。

6.海关工作人员在使用该系统时，通过系统提供的AI对话功能，实现临时报告的处理。

## 3.2 服务开发

### 3.2.1 项目需求概述

通过确认的需求和功能，确认功能优先级，制定服务无开发计划，完成系统的设计、开发、测试，整理过程中的文档。

### 3.2.2 详细项目需求

#### 3.2.2.1 项目目标

1.确认功能优先级，制定服务开发计划。

2.完成开发，整理过程文档。

#### 3.2.2.2 需求内容

基于确认的需求和功能，根据需求对业务的重要性等因素，初步为每个需求确定一个优先级，如高、中、低，与海关工作人员确认功能优先级，按照需求的优先顺序制定详细的开发计划（需求分析与设计、开发阶段、测试阶段、部署与培训阶段）。

严格遵照开发计划进行个阶段的工作，完成系统的设计、开发、测试。整理系统设计、开发、测试的相关文档，包括但不限于用户界面及交互设计、数据库与接口设计、系统详细设计、开发源代码、测试文档等。

## 3.3 部署与培训

### 3.3.1 项目需求概述

基于开发测试完成的系统，完成服务的部署、使用培训。

### 3.3.2 详细项目需求

#### 3.3.2.1 项目目标

1.完成服务软件部署。

2.培训使用。

#### 3.3.2.2 需求内容

协助海关工作人员完成系统部署的准备工作，包括但不限服务器、网络、操作系统、第三方账号等准备工作。

完成服务系统的安装和初始化，提供用户操作手册。

完成服务系统操作的培训，协助海关工作人员完成服务的测试验证。

## 3.4 服务维护

### 3.4.1 项目需求概述

基于已部署的服务系统，提供短期的维护服务、保障服务系统稳定使用，同时提供长期的顾问服务支持系统的持续使用。

### 3.4.2 详细的服务维护需求

#### 3.4.2.1 项目目标

1.短期的响应式运维服务。

2.长期的顾问咨询服务。

#### 3.4.2.2 需求内容

至系统部署之日起，提供为期三个月的免费运维服务。包括每周的定期巡查预防系统问题、每月的系统巡检检查系统运行情况、系统异常时的修复处理。要求7*24小时，30分钟内响应，24小时内提供解决方案。海关工作人员可通过电话、邮件、微信等多种方式获得技术支持。

系统部署以后，免费提供一年的系统顾问咨询服务，包括系统的迭代升级建议、第三方系统集成接入、业务流程及优化咨询、数据治理、安全合规、系统建议等。