附件1            技术需求书

一、服务内容要求：

1.项目目标

为更好地履行维护网络安全、意识形态安全和国家安全的使命，按照网络安全法等相关要求，开展网络安全服务建设工作，全面加强海关网络、信息系统的安全性，保障信息系统的安全稳定运行，提升整体安全防护水平。

2.项目原则

本项目在执行过程中，应遵循以下原则：

1）最小影响原则：涉及本次服务的工作内容不应影响系统和网络的正常运行，不能对现网的运行和业务的正常提供产生影响；

2）针对性原则：根据评估报告，有针对性地加以解决；

3） 标准性原则：服务方案的设计与实施应依据国内或国际的相关标准进行；

4）规范性原则：服务提供商的工作中的过程和文档，具有很好的规范性，可以便于项目的跟踪和控制；

5）可控性原则：方法和过程要在双方认可的范围之内，安全服务的进度要按照进度表进度的安排，保证甲方对于服务工作的可控性；

6）整体性原则： 服务内容应当整体全面，包括安全涉及的各个层面，避免由于遗漏造成未来的安全隐患；

7）保密原则：对过程数据和结果数据严格保密，未经授权不得泄露给任何单位和个人，不得利用此数据进行任何侵害甲方的行为，否则甲方有权追究乙方的责任。甲方有权要求乙方在服务结束之后销毁所有和本项目有关的数据和文档。

3.项目服务范围

本项目实施范围为大连海关网络和信息系统。服务周期为2026年1月1日至2026年6月30日。

- 项目服务内容

渗透测试

在保证正常业务前提下，通过自研和第三方工具辅助，主要以白盒测试(white Box)、黑盒测试(Black Box)、隐蔽测试的方式，模拟黑客入侵重要信息信息系统进行攻击测试，对甲方指定的应用系统进行非破坏性攻击测试，以获得目标系统存在的安全风险和安全隐患，分析各项安全漏洞风险情况，模拟攻击手段验证现有安全防护措施的有效性，并针对检测出的安全漏洞问题，由人工测试和分析，发现深层次、高危等级安全弱点目标，针对发现的安全问题提出整改建议。

服务频率：每季度一次，2次/半年。

互联网暴露面梳理

针对甲方互联网暴露资产进行域名信息收集、IP信息收集、关键词信息收集。其中域名信息收集主要包括：站点信息收集、子域名收集、开发公司收集、旁站信息收集IP信息收集主要包括C段和端口信息收集以及真实IP信息收集。此处的目的主要是探测站点所在C段是否还存在相关的站点，相关IP地址开放的端口情况，IP的C段信息以及端口开放情况可以利用工具进行收集；关键词信息收集主要通过暗网信息、社工库信息、网盘、小程序信息、公众号信息、APP信息、旧漏洞点信息、代码平台信息、搜索引擎、AW信息、威胁平台信息获取。

服务频率：每季度一次，2次/半年。

基线核查

结合国家和行业标准要求，通过自有工具辅助+人工现场验证的方式，针对网络层、系统层、数据层、应用层方面对信息系统的资产进行安全基线合规性核查与分析，有效识别，网络设备、安全设备、服务器操作系统、数据库系统、应用中间件和安全管理全方位，多层次的风险点，针对存在的风险给出整改建议。

服务频率：每季度一次，2次/半年。

漏洞扫描

使用业界专业漏洞扫描工具，根据已有的安全漏洞知识库，模拟黑客的攻击方法，检测主机操作系统存在的安全隐患和漏洞，针对发现的安全漏洞问题给出合理的整改建议，并且能实施整改。

安全加固服务

针对用户用户在安全评估过程中发现得安全漏洞问题提供加固建议，以及加固实施服务，通过在模拟环境的加固实验，验证漏洞加固有效性，并且了解加固风险， 从而定详细的加固流程，制定有效的安全加固风险控制措施，在出现问题时及时回退，整体过程服务提供商要进行加固操作实施。

服务频率：每季度一次，按需/半年。

应急响应

常规应急响应服务：在网络攻防和敏感时期提供安全设备的应急使用服务；在发生重大网络与信息安全事件时，提供7*24小时远程或现场支持。在总署网络安全检查前协助完成应急演练，包括制定应急演练脚本、现场指导演练、提供异常情况处置支持，总结文档和PPT。

服务频率：每季度一次，按需/半年。

安全意识培训

常规安全培训服务半年二次：针对目前主流技术进行基础培训，包括渗透测试基本原理、设备监控、预警研判、分析判断及增强整体人员配合度。提供安全周宣贯支持。在总署网络安全检查前协助完成：制定网络安全宣贯视频脚本、现场指导拍摄；提供新版网络安全法宣贯文档和PPT（1小时）。

服务频率：2次/半年。

乙方应为本项目组建专职的服务团队，为甲方提供驻场安全服务，甲方为本项目应至少配备专职项目经理、技术专家、3人服务团队，项目组需具备相关能力资质证书、且具有网络安全服务项目经验。

网络安全驻场服务

网络安全日常驻场运维（六个月）。包括网络攻防和敏感时期额外增加的值守服务。

天融信防火墙续保服务

防火墙升级维护维保（六个月）

启明星辰IPS设备规则库升级服务

规则库升级（六个月）

终端威胁防御系统

用于总关互联网终端和实验室专网终端（六个月）

CISP证书续费

根据《科技司关于组织注册信息安全工程师认证培训的通知》（科技司便函〔2017〕276 号）和《关于加强网络安全学科建设和人才培养的意见》（中网办发文〔2016〕4号）的指导意见，加强网络安全从业人员在职培训。为两名安全工程师共计办理证书8年续费。

等级保护测评

完成2025年更新等级保护备案后，信息系统等级保护测评。包括：安全物理环境测评、安全区域边界测评、安全计算环境测评、安全管理中心测评、管理体系测评、整体测评、测评报告制作。

服务交付

包括但不局限于以下相关内容：

《渗透测试服务报告》

《互联网暴露面梳理报告》

《漏洞扫描报告》

《基线核查报告》

《安全加固服务报告》

《应急响应服务报告》

《安全培训PPT》

《驻场安全服务总结报告》

二、项目管理要求：

（1）项目实施计划

乙方应针对本项目提供完整、详细的项目组织实施计划。计划包括项目进度表、人员配备，实施说明等。

（2）项目管理方案

乙方应针对本项目提供完整、详细的项目管理控制文档，明确项目工作流程与责任，以确保项目的顺利开展。

（3）项目沟通机制

乙方应针对本项目提供完善的沟通机制，以确保合作的顺畅无阻。沟通方式包括定期项目例会、各类安全报告、工作进展汇报、下一步工作计划安排等。及时完成相关经验的交流和知识传递工作。具体时间根据甲方工作安排调整。

（4）质量保障措施

乙方为甲方制定项目服务质量评估标准，并针对质量保障措施提供相应方案，质量保障措施方案需内容全面、措施有力，使项目整体服务质量方面能够得到有效的保证。

三、公司资质要求：

1、服务厂商具有CSA CS-CMMI云能力成熟度模型五级认证，需提供认证证书复印件并加盖公章。

2、服务厂商具有ITSS云计算服务能力符合性评估（laaS服务能力认证（私有云））二级及以上，需提供认证证书复印件并加盖公章。

3、服务厂商具有工信部CAPPVD漏洞库二星及以上技术支撑单位，需提供官网查询截图。

4、服务厂商连续十届获得国家互联网应急中心颁发的网络安全应急服务支撑单位证书，需提供认证证书复印件并加盖公章。

四、服务工具要求:

分布式管理平台

具备以下功能：

(1)查看主机状态及系统状态，展示主机异常及修复时间；并通过邮件发送异常及修复状态；

(2)实时动态监控终端、服务器端口状态，能够对服务端口异常进行告警；

(3)实时动态监控终端、主机、服务器总进程数量及正在运行的进程数量。剩余磁盘空间剩余、CPU、内存使用情况，根据自身需求添加告警阈值；

(4)登录用户数量监测，根据自身需求添加告警阈值；

(5)网络流量监控，根据自身需求添加告警阈值；

(6)具备报告报表导出功能，可自定义输出内容，导出格式为pdf；

（需对以上功能进行说明并提供截图及演示DEMO）

应急响应平台

具备以下功能：

(1)勒索病毒引擎：平台应能帮助客户提高勒索病毒事件的处理速度，应内置勒索病毒规则及解决办法。勒索病毒规则数在800及以上，需提供平台截图以及勒索病毒数据库截图证明。

(2)应急响应事件处理能力：平台应具备对应急响应事件集中管理的功能，应处理过应急响应事件，应急事件处理记录在400条以及上事件的，需提供平台历史事件截图及平台数据库总量证明。

(3)自动化应用日志分析：平台应支持对收集的应用日志进行分析，可分析攻击行为至少包括webshell，sql注入，xss，反序列化，扫描攻击等。能够分析上述所有攻击行为，需提供平台截图。

(4)自动化系统分析：平台支持对主机信息，主机文件，历史操作，主机进程，主机后门，webs hell，java内存马等进行检查。需提供截图证明。

(5)该工具为自主研发的应急响应工具，需提供计算机软件著作权登记证书。

（需提供应急响应平台相关截图证明。）

- 服务团队要求：

项目经理1名要求：

承担本项目的项目经理需具有硕士学位，需有8年以上的信息安全工作经验，具备1.CISSP（国际注册信息安全认证专家)证书，2.信息系统项目管理师（软考高级）证书，3.CDPSE（数据隐私解决方案工程师）证书。需提供近连续六个月社保证明材料、硕士学位证书、简历、身份证复印件、证书复印件。

技术负责人1名，要求：

本项目驻场运维服务技术专家需具备研究生学历，具备1.PMP（项目管理专业人士），2.CCSK（云计算安全知识认证）。具备丰富的项目实施经验，专业的安全评估，渗透测试等技术服务技能。需提供近连续六个月社保证明材料、毕业证书、简历、身份证复印件、证书复印件。

驻场服务人员1名：

本项目驻场服务工程师需具备本科及以上学历，计算机相关专业，5年以上网络安全行业工作经验，具备1. CISP（注册信息安全专业人员）证书，2.CZTP（零信任认证专家）证书，拥有海关行业重要时期安全保障、攻防演习支撑工作经验。需提供近连续六个月社保证明材料、毕业证书、简历、身份证复印件、证书复印件。

注：以上服务团队所有人员需提供相应简历、身份、学历、资质证明材料并加盖公章，并提供6个月以上社保证明。