特殊区域途中时间展示功能

技术开发服务采购需求说明

- 服务要求

1.1服务时间要求★

自合同签订之日起2个月内系统上线，自采购人验收通过之日起提供12月系统运行维护服务。

1.2服务地点要求★

按采购人指定地点提供软件开发及运行维护服务。

- 业务需求

2.1服务内容要求

对“大连海关智慧海关系统>自贸>特殊区域管理”功能进行升级完善，实现对一线进口入大窑湾综合保税区、大连湾里综合保税货物(含跨境电商)运输时间进行监控，对超过规定运输时间的货物进行风险预警。防范跨电保税货物的体外循环、更换货物等风险。

2.2详细业务描述

保税货物运输时间展示模块，是在现有的大连海关特殊区域管理系统(二期)项下增加的子模块。具体实现:整箱货物由大窑湾123期码头及北良港进境后，系统通过核注清单检测，大窑湾综保区、湾里综保区保税加工、保税物流、跨境电商及设备账册的保税货物关联报关单的集装箱整提数据。并将其中的“报关单号”及其“集装箱号”进行记录形成待比对清单。通过接收相应的港口卡口数据，动态核实相应“报关单”所涉及的集装箱出港情况。当发现有相关货物过港卡记录，及时将其采集的车牌号、箱号、过卡时间推送给辅助系统，与待比对清单进行关联。然后辅助系统通过采集进入大窑湾综保区、大连湾里综合保税区卡口的车牌号、箱号与前期采集数据进核碰，从而实现运输时间展示和监控。

2.2.1业务查询

对保税货物运输时间监控模块记录的数据进行建档管理，实现系统中报关单箱号长时间无核对提示。

2.2.2运输时间信息管理

实时动态展示过卡集装箱的出港务卡口的时间、入综保区的时间和在途运输时长，可对超过运输时长限制的车辆报警提示。

2.2.3授权及设置管理

设立管理人权限，负责保税货物运输时间监控模块的权限维护。同时负责系统相关参数的设置。

2.2.4业务统计

针对系统归档数据进行分组汇总设计并实现统计功能。

2.2.5库存申报管理

按时间定制金二系统保税物流、跨境电商及设备账册库存数据，根据海关需求定期在系统中与企业报送的实际库存按项号进行一一对比核实，对比对异常的数据进行报警提示。

2.2.6安全模块

内置安全模块，用于记录各操作的具体操作人，录入内容、查询、修改、审核流转等日志情况，其日志记录功能满足应用安全日志规范要求，对每个用户的敏感操作行为进行日志记录，任何角色均无权修改、删除。

2.2.7内控措施

本项目采用的内部控制方法主要有岗位控制、授权批准控制、程序控制、层级控制、监督控制。

本项目是依托大连海关特殊区域管理系统(二期)实现功能的。目前大连海关自贸区和特殊区域发展处作为系统的业务职能部门，拥有最高的权限，可进行该模块管理人角色授权。管理人再对岗位人员进行设置。

3.技术要求

3.1开发技术需求

开发技术路线遵循采购人安全开发要求和应用系统架构管控要求，包括远程开发方式、开发技术路线、物理部署说明、数据计算环境、应用计算环境、安全运维要求、开发测试平台、原版库管控等要求，适配总署国产化客户端运行。

3.2安全性需求★

1．在开发中应避免对账号口令、数据库连接串进行硬编码；

2．避免使用简单的转码或者加密算法实现重要身份鉴别信息的保护，如Base64转码、RC4、DES、MD5等，系统应用应采用限制登录失败次数或验证码等技术手段缓解暴力破解的风险；

3．禁止应用使用sa类的权限连接数据库；

4．做到采购人应用权限隔离,被隔离的采购人账户只能读写公共可读写的文件和隔离账户的资料库；

5．禁止其将系统架构、开发代码、内部数据上传至Github及类似代码托管平台或在互联网上私自存储或缓存数据。

6．及时报告系统所使用的开源及第三方组件已披露的安全问题并定期更新。

7. 源代码要符合采购人的安全扫描要求。

3.4系统运维需求

运行维护服务期内应向采购人提供以下服务：

1．修复和优化系统在运行过程中出现的功能和性能问题，保证软件服务正常运行。

2．根据安全部门发布的应用漏洞情况，及时修复应用存在的安全漏洞，并完成上线发布。

3．协助完成系统扩容、升级或迁移时的资源评估、环境搭建、程序部署和功能验证等工作。

4．根据海关要求，配合评估系统等保、密评级别要求达标情况，对存在的安全风险状况，提出整改建议方案并配合实施。

5．对系统审计日志及其他日志文件进行安全性分析，根据海关要求对存在的安全风险进行持续优化。

3.5功能完善和集成需求

运行维护服务期内应向采购人提供以下服务：

1．根据采购人使用或运维过程中发现的功能性问题或优化需求，仅限于对原系统进行完善和优化。

2．为海关应用系统使用遇到的功能问题、技术问题，提供技术支持，并根据海关要求开展培训工作。

3. 具备所需的系统集成能力（如海关H4A系统单点登录、授权管理接口等系统、海关移动端开发平台；如智慧海关系统作为本项目的系统框架）保证单点登录和授权管理业务正常开展。

4. 配合海关对国产化客户端使用的适配需求。

5．供应商应根据采购人要求，积极组织资源，配合制定进度，确保软件开发、测试、部署上线等工作在规定的时间内，准确、及时、安全、稳定地完成。

6. 服务期内运行保障服务包含本项目后续完善和功能升级所需对应的新的业务需求开发任务。

3.6性能调优需求

运行维护服务期内根据采购人安全管控、漏洞更新、架构升级、中间件变更、公共组件升级等安排对原系统进行升级；在保证业务系统平稳运行、保证业务系统数据的可用性、完整性和安全性的前提下，通过调整和优化提升系统整体运行性能，满足采购人对业务系统的性能要求；协助检查数据库运行情况，协助对数据库进行优化，提高数据库运行效率；配合硬件维护，及时完成涉及数据库和应用系统的相关工作等。配合海关安全运行要求，及时协助完成涉及护网及安全加固等工作。

4.服务要求

4.1故障修复

服务期内负责对系统运行过程中的异常现象（数据异常、程序异常等）进行排查及分析，找出故障原因并解决；处理系统运行过程中的应用故障，供应商应具备对信息系统突发事件分类分级的能力，熟悉采购人关于信息系统应急预案的处理流程、具备现场应急处理能力，对分类突发事件应急事件具备应急处理预案和处理能力。

4.2技术支持

服务期内提供技术支持服务，为采购人在使用业务系统过程中遇到的疑问，协助进行解答或处理；承担采购人安排的与项目相关的技术支持服务相关工作。

4.3开发人员要求

1．供应商应提供专业技术人员实施开发和测试服务，须提供服务，服务地点为采购人指定地点。

2.供应商应提供研发工程师不少于4人，测试工程师不少于1名，运维人员不少于1人。

3．供应商及其服务人员在项目执行过程中应严格遵守采购人相关管理制度、工作纪律，不得违反采购人安全生产、安全保密等要求。对于开发技术服务，采购人提供工作场所、工作环境，供应商服务期间的食宿及交通等费用自行承担。

4．根据采购人需要，供应商人员须在实际开始提供技术服务前通过采购人的面试。

5．后端开发工程师需熟练使用.Net语言开发, Oracle和MySQL数据库开发，具备较强的SQL编写与调优能力。

6. 前端工程师需熟练使用javascript、HTML、HTML5、CSS、 vue等主流前端类库、框架、工具等。

4.4服务标准

服务期内应向采购人提供以下服务：

1．工作时间供应商提供5×8小时即时响应服务；服务类别包括软件开发、测试、运维、技术支持等。

2．非工作时间供应商提供7×24小时电话、邮件、远程支持服务。

3.系统出现故障提供现场技术支持，响应时间为：10分钟内电话响应，2小时内提供现场服务和故障响应。

4.提供紧急情况专人电话支持；提供现场技术支持服务。

5.如采购人需要，中标人可安排专人节假日值班。

6.根据系统运行情况，定期向采购人反馈发现的问题，并形成改进建议及时上报采购人。

4.5培训标准

1．供应商需根据系统功能变更情况及时维护系统操作手册，及时向采购人提供。

2．供应商需对采购人提供持续1周的跟踪培训服务，服务形式按采购人要求，包括现场、远程桌面、视频会议、即时通讯工具等。

3．服务期内系统功能出现重大变更，在组织业务测试前应向采购人提供1周的集中培训服务。

5.其他内容

5.1知识产权归属

服务期内，供应商为采购人提供服务而产生的技术成果的专利申请权、计算机软件的著作权、技术秘密以及技术资料的所有权及其它任何成果的知识产权全部归采购人所有。采购人对供应商进行透漏并不意味着任何所有权、专利权的转让。

5.2安全保密要求

供应商应对在采购人工作过程中所获知的全部技术资料和技术秘密采取保密措施。除非法律法规要求或取得采购人事先书面同意，供应商不得对外透漏。在本项目服务期结束后，供应商保证归还采购人提供的所有技术资料和文件，并承诺不保留任何副本。供应商应保证供应商人员保守其获悉的采购人秘密，并采取必要措施确保供应商人员遵守上述有关知识产权、保密等方面的约定。为保护采购人的权益不受侵犯，供应商须按采购人要求签订保密协议。